## Slide 1: Revenge of the Samurai
Von Philip Ellmauthaler, Jonas Eder und Florian Hafner

## Slide 2: Inhalt
Meilensteintrend Analyse
Ergebnisse
  Spieler
  Map
  Menü

## Slide 3
Chart: Meilensteintrendanalyse
| 45324 | 45331 | 45338 | 45345 | 45352 | 45359 | 45366 | 45373 | 45380 | 45387 | 45394 | 45401 | 45408 | 45415 | 45422 | 45429 | 45436 | 45443 | 45450
Sandbox 14.06.2024 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457
Spielerfigur 17.04.2024 | 45399 | 45399 | 45399 | 45399 | 45399 | 45399 | 45399
Items(Optional) 20.03.2024 | 45371 | 45371 | 45371 | 45371 | 45398 | 45398 | 45398
Mapsbauen 15.05.2024 | 45427 | 45427 | 45427 | 45427 | 45429 | 45429 | 45429
Savestates 03.04.2024 | 45385 | 45385 | 45385 | 45385 | 45429 | 45429 | 45429
NPC 24.05.2024 | 45436 | 45436 | 45436 | 45436 | 45436 | 45436 | 45436
Menü 03.04.2024 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45429 | 45429 | 45415
Musik | 45443 | 45443 | 45443 | 45443 | 45422 | 45422 | 45422

## Slide 4: Fortschritt/ Projektstand
Spielfigur :
  Steuerung
  Animationen
Menü:
  Start
  Level Auswahl
  Quit
Maps:
  Aktuell 2 Test Maps
  Mehrere Tilesets bereit, um Maps zu erstellen
  Moving Platforms

## Slide 5: Fortschritte/Projektstand
NPC:
  Plannung begonnen
  Im Zeitplan
Items:
  Noch nicht begonnen
  Verzögerung
Savestates:
  Planung für die Bewältigung des Arbeitspakets
  Verzögerung

## Slide 6: Umstieg auf Unreal Engine
Ersten 2-3 Wochen mit Pygame
Dann Umstieg auf Unreal Engine
Projekt und GitHub wurden neuaufgesetzt
Fortschritt besser als bei Pygame
Bessere Logik als bei Pygame

## Slide 7: Spieler

## Slide 8: Map

## Slide 9: Menü